- УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 15.04.2013  № 161-п

Региональная адресная программа

Новосибирской области по переселению граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости развития

малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы

(далее – Программа)

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Региональная адресная программа Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-2015 годы |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер правового акта о разработке Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Государственный заказчик Программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
| Основные разработчики Программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области |
| Руководитель Программы | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Вершинин Д.В. |
| Цели и задачи Программы | основные цели Программы: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; снижение количества аварийных жилых домов; поддержка развития малых городов и сел; основные задачи Программы: формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда; организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях Новосибирской области; ликвидация аварийного жилищного фонда; проведение разъяснительной работы по вопросам реализации Программы; создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства |
| Основные показатели Программы | количество и площадь расселяемых жилых помещений – 2453/85201,04 кв.м, в том числе: муниципальной собственности – 1199/40838,68 кв.м, частной собственности – 1254/44362,36 кв.м |
| Основные этапы реализации Программы | программные мероприятия реализуются в 2013-2015 годах |
| Исполнители основных мероприятий Программы | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области: города Барабинска, города Бердска, города Карасука, города Каргата, города Куйбышева, города Купино, города Оби, города Татарска, города Тогучина, города Черепаново, города Чулыма, Кыштовского сельсовета, Майского сельсовета, рабочего поселка Колывань, рабочего поселка Краснозерское, рабочего поселка Маслянино, рабочего поселка Сузун, рабочего поселка Чаны, рабочего поселка Чистоозерное, Раисинского сельсовета, Убинского сельсовета |
| Объемы финансирования Программы | общий прогнозный объем финансирования Программы в 2013-2015 годах – 2920907,215 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 1074120,293 тыс. рублей, 2014 год – 1281110,272 тыс. рублей, 2015 год – 565676,650 тыс. рублей, в том числе: объем на условиях долевого финансирования – 2909615,516 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 1066197,833 тыс. рублей, 2014 год – 1278986,142 тыс. рублей, 2015 год – 564431,541 тыс. рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) –1389395,800 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 531643,700 тыс. рублей, 2014 год – 610688,000 тыс. рублей, 2015 год – 247064,100 тыс. рублей, средства областного бюджета Новосибирской области – 1104761,800 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 416843,700 тыс. рублей, 2014 год – 491322,700 тыс. рублей, 2015 год – 196595,400 тыс. рублей, средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 415457,916 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 117710,433 тыс. рублей, 2014 год – 176975,442 тыс. рублей, 2015 год – 120772,041 тыс. рублей, финансирование за счет дополнительных источников местного бюджета (прогнозные объемы) – 11291,699 тыс. рублей, в том числе: 2013 год – 7922,460 тыс. рублей, 2014 год – 2124,130 тыс. рублей, 2015 год – 1245,109 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке | в результате реализации Программы планируется: переселить 5815 человек; ликвидировать 85201,04 кв.м аварийного жилищного фонда |
| Контроль за ходом реализации Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 04.08.2008 № 213-па «О мониторинге реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета Новосибирской области» |

II. Общие положения

Программа разработана в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ).

Объектом регулирования Программы является аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Предметом регулирования Программы является комплекс экономических, правовых и иных отношений, возникающих в процессе   создания благоприятных условий проживания граждан путем их переселения из аварийного жилищного фонда.

Сфера действия Программы – жилищно-коммунальный комплекс.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, которые выполнили условия, предусмотренные пунктами 9.3–9.5, 9.8, 9.10 и 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, и вправе претендовать  на получение  финансовой поддержки  за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

города Барабинска, города Бердска, города  Карасука,  города Каргата, города  Куйбышева, города Купино, города Оби, города Татарска, города  Тогучина, города  Черепаново, города Чулыма, Кыштовского сельсовета, Майского сельсовета, рабочего поселка  Колывань, рабочего поселка Краснозерское, рабочего поселка Маслянино, рабочего поселка  Сузун, рабочего поселка  Чаны, рабочего поселка Чистоозерное, Раисинского сельсовета, Убинского сельсовета.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ.

Нормативная правовая база Программы:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон № 185-ФЗ;

Закон Новосибирской области от 17.12.2012 № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

постановление администрации Новосибирской области от 04.08.2008 № 213-па «О мониторинге реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета Новосибирской области».

III. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципальных образований Новосибирской области;

снижение количества аварийных жилых домов;

поддержка развития малых городов и сел.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи:

формирование и реализация финансовых ресурсов для обеспечения переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из жилых помещений аварийного жилищного фонда;

организация переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в муниципальных образованиях Новосибирской области;

ликвидация аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях,   участвующих в реализации Программы,  в объеме 85201,04  кв.м общей площади жилых помещений;

проведение разъяснительной работы по вопросам реализации Программы;

создание условий для развития малоэтажного жилищного строительства.

IV. Механизм реализации и финансирования Программы

Главный распорядитель средств областного бюджета Новосибирской области – министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области (далее – министерство).

Финансовые средства для  выполнения  мероприятий Программы формируются за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), областного  бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет) и  местных бюджетов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в реализации Программы, представляют министерству расчеты по объемам средств, необходимых для реализации программных мероприятий, и предусматривают соответствующие объемы в местных  бюджетах.

Средства Фонда, перечисленные в бюджет Новосибирской области, средства областного бюджета на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищного фонда перечисляются местным бюджетам в форме субсидий.

Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам  устанавливаются  постановлением Правительства Новосибирской области.

Распределение средств областного бюджета местным бюджетам производится в соответствии с Законом Новосибирской области от 17.12.2012 № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

Объемы и направления расходования средств местных бюджетов на финансирование программных мероприятий определяются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

Финансовая поддержка предоставляется органам местного самоуправления муниципальных образований при условии наличия обязательства обеспечить переселение граждан из всего аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования Новосибирской области, до 31 декабря 2015 года.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства осуществляется в соответствии с жилищным законодательством и частью 3 статьи 16 Федерального закона № 185-ФЗ путем предоставления органами местного самоуправления жилых помещений в домах, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в таких домах у застройщиков.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда не допускаются.

Цена муниципального контракта на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в этих домах формируется исходя из цены одного квадратного метра жилых помещений в этих домах. Такая цена одного квадратного метра не должна превышать предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, размер которой указан в разделе V Программы.

Средства, составляющие разницу между расчетной, начальной (максимальной) ценой муниципального контракта на строительство домов, перечисленных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или приобретение жилых помещений в этих домах, и ценой заключенного муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов, могут быть использованы органом местного самоуправления на финансирование работ по формированию земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и которые предназначены для строительства вышеуказанных домов в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, и проведению государственного кадастрового учета таких земельных участков, а также на обеспечение таких земельных участков объектами инженерной инфраструктуры.

В случае заключения органами местного самоуправления муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений у застройщиков жилых домов  для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей расчетную цену приобретения жилых помещений, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

Лица, с которыми заключены муниципальные контракты на строительство домов, указанных в части 3 статьи 20.5 Федерального закона № 185-ФЗ, в порядке и в сроки, которые установлены муниципальными правовыми актами, обязаны направлять в органы местного самоуправления информацию о ходе строительства таких домов.

Взаимодействие министерства с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области по предоставлению субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда регулируется соглашениями (договорами), заключаемыми с администрациями муниципальных образований Новосибирской области.

Министерство осуществляет:

перечисление средств Фонда по мере их поступления и средств областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований Новосибирской области, участвующим в реализации Программы;

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отчетности;

составление отчетов о ходе реализации Программы, выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и о расходовании средств, направленных на выполнение Программы;

контроль за использованием средств, выделяемых на переселение граждан из аварийных жилых домов.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области осуществляют:

формирование и представление министерству заявки на предоставление субсидии;

представление  копий нормативных правовых актов, подтверждающих выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований  Новосибирской области условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда;

размещение муниципального  заказа на строительство (приобретение) жилых помещений  для переселения граждан  из аварийного жилищного фонда в  установленном законодательством Российской Федерации порядке;

переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством;

снос расселенных аварийных жилых домов;

контроль за  использованием средств, выделяемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

представление министерству в установленные им сроки отчетов о ходе реализации Программы и расходовании средств.

V. Обоснование объемов средств на реализацию Программы

Стоимость реализации Программы рассчитана исходя из цены одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, которая не  превышает предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для Новосибирской области,  в размере 34150 рублей.

Стоимость мероприятий по  переселению граждан из аварийного жилищного фонда равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, рассчитывается как произведение общей площади аварийного жилищного фонда, включенного в  Программу, на  предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2013-2015 годах, составляет 2453/85201,04 кв.м, в том числе:

в 2013 году – 895/31221,02 кв.м,

в 2014 году – 1082/37452,01 кв.м,

в 2015 году – 476/16528,01 кв.м.

Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, составит  2909615,516 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1066197,833 тыс. рублей,

2014 год – 1278986,142 тыс. рублей,

2015 год – 564431,541 тыс. рублей.

Прогнозные расходы на оплату стоимости превышения  переселения граждан в связи с предоставлением жилого помещения большей площади ранее занимаемого  ими жилого помещения составят 11291,699 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 7922,460 тыс. рублей,

2014 год – 2124,130 тыс. рублей,

2015 год – 1245,109 тыс. рублей.

Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в отношении  которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках Программы, приведен в приложении № 1 к Программе.

Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения приведен в приложении № 2 к Программе.

VI. Объем и источники финансирования Программы

Общий прогнозный объем финансирования Программы в 2013-2015 годах – 2920907,215 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1074120,293  тыс. рублей,

2014 год – 1281110,272  тыс. рублей,

2015 год – 565676,650  тыс. рублей,

в том числе:

объем на условиях долевого финансирования – 2909615,516 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 1066197,833 тыс. рублей,

2014 год – 1278986,142 тыс. рублей,

2015 год – 564431,541 тыс. рублей,

в том числе:

средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 1389395,800 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 531643,700 тыс. рублей,

2014 год – 610688,000 тыс. рублей,

2015 год – 247064,100 тыс. рублей,

средства областного бюджета Новосибирской области – 1104761,800 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 416843,700 тыс. рублей,

2014 год – 491322,700 тыс. рублей

2015 год – 196595,400 тыс. рублей,

средства местных бюджетов (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 415457,916  тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 117710,433  тыс. рублей,

2014 год – 176975,442  тыс. рублей,

2015 год – 120772,041  тыс. рублей,

финансирование за счет дополнительных источников местного бюджета (прогнозные объемы) – 11291,699 тыс. рублей, в том числе:

2013 год – 7922,460 тыс. рублей,

2014 год – 2124,130 тыс. рублей,

2015 год – 1245,109 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования Программы по муниципальным образованиям Новосибирской области приведены в таблице.

Объемы и источники финансирования,

необходимые для реализации Программы

рублей

| № п/п |  | Наименование муниципального образования Новосибирской области | Объем на условиях долевого финансиро-вания, всего | в том числе |  |  | Допол-нительные источники финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средства Фонда | средства областного бюджета | средства местных бюджетов |  |
| Итого по Новосибирской области за 2013 год, в том числе: |  |  | 1066197833 | 531643700 | 416843700 | 117710433 | 7922460 |
| 1 | город Барабинск |  | 118687984 | 60798800 | 53866100 | 4023084 | 3375728 |
| 2 | город Бердск |  | 131067700 | 72376600 | 33790300 | 24900800 | 0 |
| 3 | город Карасук |  | 38155795 | 18469000 | 16363000 | 3323795 | 542985 |
| 4 | город Каргат |  | 31035520 | 14810400 | 13121600 | 3103520 | 0 |
| 5 | город Куйбышев |  | 101827104 | 48889900 | 43315100 | 9622104 | 1519675 |
| 6 | город Купино |  | 37439328 | 17866300 | 15829100 | 3743928 | 0 |
| 7 | город Обь |  | 101891989 | 56894100 | 26562000 | 18435889 | 0 |
| 8 | город Татарск |  | 98498845 | 47002700 | 41643100 | 9853045 | 0 |
| 9 | город Тогучин |  | 104244241 | 49385500 | 43754200 | 11104541 | 0 |
| 10 | город Черепаново |  | 22166765 | 11150100 | 9878700 | 1137965 | 0 |
| 11 | город Чулым |  | 51638215 | 24642100 | 21832300 | 5163815 | 943565 |
| 12 | Кыштовский сельсовет |  | 10021318 | 4782200 | 4236900 | 1002218 | 0 |
| 13 | Майский сельсовет |  | 16385170 | 7819100 | 6927500 | 1638570 | 0 |
| 14 | рабочий поселок Колывань |  | 22726825 | 10845400 | 9608700 | 2272725 | 40980 |
| 15 | рабочий поселок Краснозерское |  | 14988435 | 7152600 | 6337000 | 1498835 | 0 |
| 16 | рабочий поселок Маслянино |  | 26165389 | 12006100 | 10637000 | 3522289 | 0 |
| 17 | рабочий поселок Сузун |  | 62132852 | 29650200 | 26269300 | 6213352 | 1499527 |
| 18 | рабочий поселок Чаны |  | 18075595 | 8625800 | 7642200 | 1807595 | 0 |
| 19 | рабочий поселок Чистоозерное |  | 20974930 | 10009400 | 8868000 | 2097530 | 0 |
| 20 | Раисинский сельсовет |  | 13031640 | 6218800 | 5509700 | 1303140 | 0 |
| 21 | Убинский сельсовет |  | 25042195 | 12248600 | 10851900 | 1941695 | 0 |
| Итого по Новосибирской области за 2014 год, в том числе: |  |  | 1278986142 | 610688000 | 491322700 | 176975442 | 2124130 |
| 1 |  | город Барабинск | 131722697 | 61162900 | 54188700 | 16371097 | 0 |
| 2 |  | город Бердск | 142436235 | 72810000 | 33992600 | 35633635 | 0 |
| 3 |  | город Карасук | 40167230 | 18907300 | 16751400 | 4508530 | 1366000 |
| 4 |  | город Куйбышев | 427257480 | 203605700 | 180389100 | 43262680 | 0 |
| 5 |  | город Купино | 28242050 | 13477300 | 11940500 | 2824250 | 0 |
| 6 |  | город Обь | 99957050 | 45848900 | 21405400 | 32702750 | 0 |
| 7 |  | город Татарск | 62282770 | 29699000 | 26312500 | 6271270 | 0 |
| 8 |  | город Тогучин | 104397575 | 49681200 | 44016200 | 10700175 | 0 |
| 9 |  | город Черепаново | 19421105 | 8697500 | 7705800 | 3017805 | 0 |
| 10 |  | город Чулым | 103020305 | 49162000 | 43556200 | 10302105 | 0 |
| 11 |  | Кыштовский сельсовет | 4057020 | 1936000 | 1715300 | 405720 | 0 |
| 12 |  | рабочий поселок Маслянино | 25458825 | 12481600 | 11058400 | 1918825 | 0 |
| 13 |  | рабочий поселок Сузун | 20093860 | 9588900 | 8495500 | 2009460 | 758130 |
| 14 |  | рабочий поселок Чаны | 57221740 | 27306600 | 24193000 | 5722140 | 0 |
| 15 |  | Убинский сельсовет | 13250200 | 6323100 | 5602100 | 1325000 | 0 |
| Итого по Новосибирской области за 2015 год, в том числе: |  |  | 564431542 | 247064100 | 196595400 | 120772042 | 1245109 |
| 1 |  | город Барабинск | 50658451 | 21710700 | 19235000 | 9712751 | 0 |
| 2 |  | город Бердск | 84896900 | 25845000 | 12066200 | 46985700 | 0 |
| 3 |  | город Карасук | 17119395 | 8169500 | 7238000 | 1711895 | 252710 |
| 4 |  | город Куйбышев | 97789891 | 46653500 | 41333700 | 9802691 | 0 |
| 5 |  | город Купино | 8892660 | 4243700 | 3759800 | 889160 | 0 |
| 6 |  | город Обь | 70775875 | 27355500 | 12771400 | 30648975 | 0 |
| 7 |  | город Татарск | 59222930 | 28286100 | 25060700 | 5876130 | 0 |
| 8 |  | город Тогучин | 34639028 | 17635100 | 15624200 | 1379728 | 0 |
| 9 |  | город Черепаново | 18857630 | 8999000 | 7972900 | 1885730 | 0 |
| 10 |  | город Чулым | 5511810 | 2630300 | 2330300 | 551210 | 0 |
| 11 |  | рабочий поселок Маслянино | 6635345 | 3314200 | 2936300 | 384845 | 0 |
| 12 |  | рабочий поселок Сузун | 34533846 | 16479800 | 14600700 | 3453346 | 992399 |
| 13 |  | рабочий поселок Чаны | 62159830 | 29663100 | 26280700 | 6216030 | 0 |
| 14 |  | Убинский сельсовет | 12737950 | 6078600 | 5385500 | 1273850 | 0 |
| Итого по Новосибирской области за 2013-2015 годы |  |  | 2909615517 | 1389395800 | 1104761800 | 415457917 | 11291699 |

Объемы финансирования Программы из областного бюджета на 2013-2015 годы могут корректироваться в зависимости от наличия доходных источников и хода реализации Программы.

VII. Планируемые показатели выполнения Программы

Ожидаемые  результаты реализации Программы:

переселение 5815 человек, проживающих в аварийном жилищном фонде;

ликвидация (снос) аварийного жилищного фонда общей площадью 85201,04 кв.м.

Планируемые показатели выполнения Программы  по муниципальным образованиям Новосибирской области приведены в приложении № 3 к Программе.

VIII. Система управления реализацией Программы

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее реализации возлагается на государственного заказчика Программы – министерство.

Государственный заказчик Программы:

осуществляет свои функции во взаимодействии с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Новосибирской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, участвующих в реализации Программы;

организует информационно-разъяснительную работу среди населения через печатные и электронные средства массовой информации, а также путем проведения выездных семинаров в муниципальных образованиях Новосибирской области.

Оценка реализации Программы производится ежеквартально, а также по итогам года.

Органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, которые участвуют в Программе, еженедельно, ежеквартально, а также по итогам года представляют информацию о выполнении Программы до 5 числа (до 20 числа для годового отчета) месяца, следующего за отчетным периодом, в министерство в соответствии с Порядком проведения мониторинга реализации региональных адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», утвержденным решением правления Фонда 28 марта 2013 года, протокол № 405.

Государственный заказчик Программы во взаимодействии с органами местного самоуправления анализирует и корректирует ход выполнения Программы и вносит предложения по совершенствованию реализации Программы.

Государственный заказчик Программы готовит предложения о внесении изменений в Закон Новосибирской области от 17.12.2012 № 284-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» по перераспределению средств областного бюджета между муниципальными образованиями Новосибирской области.

Перераспределение неизрасходованных средств осуществляется в соответствии с Порядком использования неизрасходованных при реализации региональных адресных программ денежных средств, утвержденным решением правления Фонда  28 декабря 2012 года № 385.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 04.08.2008 № 213-па «О мониторинге реализации адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета Новосибирской области».

_________