АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСИБИРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2020                                                                                                  №16

О пропуске паводковых вод на территории села Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 09.01.2020 г. №2-р «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Новосибирской области в 2020 году», Постановления администрации Кочковского района Новосибирской области от 13.02.2020 №75-па «О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории Кочковского района в 2020 году», а также в целях снижения риска возникновения чрезвычайных, связанных с весенним паводком, уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории села Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области, администрация Красносибирского сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить на территории села Красная Сибирь паводковую  комиссию согласно приложения (№ 1).

2. Утвердить  план  действий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Красносибирского сельсовета   в  связи  с  весенним  паводком (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Красносибирского сельсовета и в периодическом печатном издании «Красносибирский вестник».

4.  Контроль  за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.

Глава Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                       А.В. Непейвода

Исп. Кузнецова М.С.

Тел. 8(38356)20439

Приложение  №1

к  постановлению администрации  Красносибирского  сельсовета

№ 16 от 21.02.2020

СОСТАВ

паводковой комиссии на

территории Красносибирского сельсовета

Кочковского района Новосибирской области

Председатель комиссии – Непейвода Александр Владимирович, глава Красносибирского сельсовета;

Секретарь комиссии – Баранова Елена Валерьевна, специалист администрации Красносибирского сельсовета;

Члены комиссии:

Вожов Александр Иванович, управляющий ОАО «Решетовское» ОП «Красносибирское» (по согласованию);

- Иванов Игорь Геннадьевич, начальник Кочковского цеха Филиал РТРС «Сибирский РЦ» (по согласованию);

- Апальков Сергей Николаевич, главный инженер ОАО «Решетовское» ПО «Красносибирское»;

-Волобуев Юрий Алексеевич, бригадир фермы №2 ОАО «Решетоское» ПО «Красносибирское»;

- Маслов Вадим Владимирович, депутат Совета депутатов Красносибирского сельсовета;

- Распопов Юрий Иванович, Кочковского участка Ордынское ДРСУ ОАО «Новосибирскавтодор», мастер АБЗ.

Приложение  №2

к  постановлению администрации  Красносибирского  сельсовета

№ 16 от 21.02.2020

# П Л А Н

действий  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Красносибирского сельсовета  в  связи  с  весенним  паводком  2020 г.

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование зоны возможного затопления | Глава Красносибирского сельсовета Непейвода А.В. |  | До 15 марта |
| 2 | Создание противопаводковой комиссии для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций | Специалист администрации Кузнецова М.С. |  | До 01 марта |
| 3 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Глава Красносибирского сельсовета, Руководители энергосберегающих организаций |  | До 1 апреля |
| 4 | Подготовка пункта временного размещения населения (при необходимости) | Глава Красносибирского сельсовета, Директор Красносибирской СШ |  | До 1 апреля |
| 5 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | ОАО «Решетовское» ОП«Красносибирское» |  | До 25 марта |
| 6 | Проверка работоспособности резервных электростанций и запасов топлива | Генеральный директор МУП «УК ЖКХ» |  | До 30 марта |
| 7 | Уточнение списка адресов, людей, животных, попадающих в зону подтопления | Специалист администрации Баранова Е.В. |  | До 01 марта |
| 8 | Проведение разъяснительной работы среди населения с вручением памяток о действиях во время паводка | Специалисты администрации Баранова Е.В. Кузнецова М.С. |  | До 10 марта |
| 9 | Уточнение планов эвакуации и подготовка мест возможного размещения населения и домашних животных личных подсобных хозяйств | Специалист администрации Кузнецова М.С. |  | До 30 марта |
| 10 | Подготовка списков жителей на случай временного расселения из зоны затопления | Специалист администрации Баранова Е.В. |  | До 30 марта |
| 11 | Заключение соглашения с руководителями организаций и владельцами технических средств на случай привлечения техники на предупреждение и ликвидацию последствий паводка | Глава Красносибирского сельсовета Непейвода А.В. |  | До 10 марта |
| 12 | Организация проведения работ по очистке от снега водопропускных труб | Глава Красносибирского сельсовета Непейвода А.В. |  | До 10 марта |
| 13 | Проведение работ по расчистке территории и разворотных площадок от снега у объектов социального значения | Глава Красносибирского сельсовета Непейвода А.В. |  | До 15 марта |
| 14 | Создание резерва ГСМ на период угрозы паводка | Водитель администрации Апальков Н.А. |  | До 30 марта |
| 15 | В период паводка организовать дежурство членов противопаводковой комиссии, составить график дежурств | Специалист администрации Кузнецова М.С. |  | До 20 марта |